PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

W SĄDZIE OKRĘGOWYM W ZELONEJ GÓRZE

NA ROK 2021

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba/jednostka odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, |
| Zakup schodołazu gąsienicowego ze środków inwestycyjnych w budynku przy Pl. Słowiańskim 5 | 2021 r. | Przygotowanie dokumentacji technicznej Pozyskanie środków zewnętrznych lub zabudżetowanie Postępowanie na wybór wykonawcy Wykonanie prac Szkolenie | Kierownik Oddziału Gospodarczego Specjalista ds. Inwestycji i Remontów Dyrektor Sądu | 20.000,00 zł brutto |
| instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, |
| Brak planu na rok 2021 |  |  |  |  |
| zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy |
| Brak planu na rok 2021 |  |  |  |  |
| zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób; |
| Brak planu na rok 2021 |  |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności cyfrowej zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej |
| Brak planu na rok 2021 |  |  |  |  |
| obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje |
| Brak planu na rok 2021 |  |  |  |  |
| instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia, |
| Brak planu na rok 2021 |  |  |  |  |
| zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania, |
| Tekst odczytywany maszynowo Informacja w tekście łatwym do czytania | 2021 r. | Przygotowanie dokumentacji Zamieszczenie na stronie internetowej | Kierownik Oddziału Administracyjnego Kierownik Oddziału Informatycznego | 1000 zł 1000 zł |
| zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku. |
| Brak planu na rok 2021 |  |  |  |  |

Plan pozostałych działań związanych z zapewnieniem dostępności

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba/jednostka odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokonanie analizy stanu obiektów Sądu Okręgowego pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami | 2021 r. | - przegląd stanu dostosowania budynków Sądu względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym - zgromadzenie danych w zakresie stwierdzonych przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz informacji dotyczących ich usunięcia - oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator do spraw dostępności Kierownik Oddziału Administracyjnego Kierownik Oddziału Gospodarczego Kierownik Oddziału Informatycznego Audytor Wewnętrzny bądź zamówienie usługi do Audytu Zewnętrznego |  |

Zielona Góra , dnia 12 marca 2021 r.